Equipe: Luís Davel, Joao Paulo, Osmar e Leonardo Ghedin

Projeto Registro

**Projeto Registro – V1**

**Rf000** [4h]

Preparação de ambiente do software

**Rf001 - Login** [20h]

O cadastro será realizado por um administrador e já vai deixar especifico o nome da pessoa que irá relatar a recitação de software. No login será utilizado o nome dessa pessoa e na senha será uma senha única, que somente o administrador poderá trocar. Quando acessado irá demostrar a tela de cadastro de repetição.

**Rf002 – Tela principal**[20h]

Local onde os usuários poderão ver as repetições ocorridas durante o dia de outros usuários e verificar se ocorreu essa repetição com outro usuário.

**Rf003 – Registro de ocorrência**[40h]

Local onde o usuário informara quantos vezes está repetindo a atividade, o tempo que gastou na atividade e se alguém já relatou o mesmo processo. Quando o usuário enviar essas informações já irá ser contabilizado em um gráfico, que será analisado pelo administrador quando for fazer o levantamento de informações.

**Rf004 – Troca de usuário**[4h]

Opção para trocar de usuários.

**Orçamento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Atividade | Horas | Custo | Valor Total |
| 1 | Desenvolvimento | 88 | 75,00 | 6.600,00 |
| 2 | Implantação | 30 | 75,00 | 2.250,00 |
| 3 | Treinamento | 5 | 75,00 | 375,00 |
|  | **Totais** | **123** | **75,00** | **9225,00** |

**Cronograma.**

**Inicio de implantação:** 12/01/2021

**Tempo de implantação e treinamento:** 13 dias.

**Manutenção**

**Valor:** R$400,00 (quatrocentos reais)

**Primeiro Vencimento:** 15º dia útil do mês subsequente de início da implantação

**Contempla:** 2 horas mensais (cumulativa) para suporte e customização desde que agendadas.

**Previsão de Desembolso**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Dez/20** | **jan/21** | **fev/21** | **mar/21** | **abr/21** | **mai/21** |
| Desenvolvimento | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Implantação |  | 1125,00 | 1125,00 |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |
| Manutenção |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Total** | 1320,00 | 2445,00 | 2445,00 | 1920,00 | 1920,00 | 400,00 |

Criciúma, 04 de dezembro de 2020